武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软件工程8班 13组 **学号：** 2022326660015  **姓名： 古秉原**

**项目名称：社团联盟 小组成员： 古秉原，林耀华，卓益豪**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成前端所有任务

2、完成后端部分任务

3、写代码

4、写文档

1. **本周进度/任务完成情况**

1、 完成80%前端任务

2、完成70%后端任务

3、编写用户手册和buglist

4、前后端链接

......

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成前后端所有任务

2、准备ppt

3、准备文档

4、修改bug

1. **存在的主要问题或特殊情况**
2. 队员临时家里出事不参与接下来的任务
3. 原本3人已经略显不足了，现在三人的工作量落到两人身上，更加吃力