武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：8班 13组** **项目名称：社团联盟 小组成员：卓益豪**

**时间阶段：**第 2周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**

1、确定团队要做的项目

2、确定项目为：社团联盟

3、完成用户页面的搭建

4、完成后台管理员的页面搭建

1. **本周进度/任务完成情况**

1、成功完成完成用户页面的搭建

2、完成部分后台管理员的页面搭建

3、开始添加页面的细节

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成后台管理员页面的搭建

2、完成页面的UI设计

1. **存在的主要问题或特殊情况**
2. 中途删错了文件导致npm运行不了，只能重装
3. 对UI不太了解，花费了一些时间了解用法